|  |  |
| --- | --- |
| Datos Personales | |
| Nombre Completo | Leonardo F. Contreras Fernández |
| Rol | Jefe de Proyecto |
| Fecha | 31/03/2014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas Realizadas | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Contactos | Búsqueda contactos desde empresas del rubro asignado. | 8/03/2014 |
| Elaboración Propuesta | Definición y elaboración de la propuesta del proyecto | 10/03/2014 |
| Presentación | Presentación oral de la propuesta | 24/03/2014 |
| Carta Gantt | Elaboración de la Carta Gantt del proyecto, con sus respectivos responsables de tareas | 24/03/2014 |
| Plan Detallado | Definición de los responsables de cada Sprint | 31/03/2014 |
| Carta Gantt Sprint | Modificación a la Carta Gantt considerando responsables por Sprint y definición de la Línea Base | 31/03/2014 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por Realizar | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Control | Controlar cumplimiento de las tareas en los plazos establecidos | 07/04/2014 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datos Personales | |
| Nombre Completo | Débora Firmani Zárate |
| Rol | Analista Senior |
| Fecha | 31 de marzo 2014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas Realizadas | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Levantamiento de Requerimientos | Realizar contacto con administrador de Local Italia y realización de Requerimientos según necesidades del cliente. | 22 Marzo |
| Diagrama de Casos de Uso | Análisis de los datos y realización de Diagrama de casos de uso en colaboración con el grupo definiendo los casos de uso y elaborando propuestas | 29 de Marzo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por Realizar | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Modelo Entidad Relación | Propuesta de Modelo de la Base de datos |  |
| Modelo Relacional de la Base de Datos | Traspaso del Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional y creación de script de Tablas |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datos Personales | |
| Nombre Completo | Diego A. González Delgado |
| Rol | Ingeniero de Calidad |
| Fecha | 31/03/2014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas Realizadas | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Crear Estándares | Creación de Plan de aseguramiento de Calidad | 22/03/2014 |
| Crear Reglas | Creación reglas de codificación | 22/03/2014 |
| Crear Plantillas | Creación plantilla para requerimientos | 24/03/2014 |
| Plantilla Informe | Revisión y adaptación de la plantilla proyecto de titulo | 31/03/2014 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por Realizar | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Crear Reglas | Creación de reglas de documentación (en proceso) | 03/04/2014 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datos Personales | |
| Nombre Completo | Samuel P. Carril Monsalvez |
| Rol | Diseñador-Programador |
| Fecha | 31 de marzo de 2014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas Realizadas | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Definición de GUI de arrendatario | Diseño grafico del menú principal para el actor arrendatario | 19/03 |
| Definición de GUI de administrador | Diseño grafico del menú principal para el actor administrador | 19/03 |
| Diseño del login de usuarios. | Definición de la página de inicio del sistema SADE | 26/03 |
| Elección del estilo general de la GUI. | Se eligió la combinación de colores para la interfaz de SADE | 31/03 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por Realizar | | |
| Tarea | **Descripción** | **Fecha** |
| Definición de GUI de conserje | Definición de menú principal para el actor conserje | 7/04 |
| Interfaz de administrador | Codificación de la interfaz del actor administrador | 7/04 |
| Interfaz de arrendatario | Codificación de la interfaz del actor arrendatario | 7/04 |
| Interfaz de conserje | Codificación de la interfaz del actor arrendatario | 7/04 |
|  |  |  |
|  |  |  |